Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___»_______________  2015 г.    №__________

МОСКВА

Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок 
исполнения которых завершается в 2015 году

В соответствии с частью 1.1 статьи 95 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый порядок изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения которых завершается в 2015 году.

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2015 г.

| Председатель Правительства Российской Федерации | Д.Медведев |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от ____________ 2015 г. № _____

П О Р Я Д О К

## изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, 
и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные 
до дня вступления в силу Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения 
которых завершается в 2015 году

1. Настоящий Порядок определяет правила изменения в 2015 году 
по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до 1 января 2014 г.), срок исполнения которых завершается 
в 2015 году (далее – контракт), в дополнение к основаниям изменения существенных условий контракта в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Изменение условий контрактов допускается в пределах доведенных заказчикам объемов финансового обеспечения на принятие 
и (или) исполнение в 2015 году обязательств по контрактам.

3. Настоящий Порядок применяется к контрактам со сроком исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по независящим 
от сторон обстоятельствам без изменения их условий невозможно, 
в следующих случаях:

1) предметом контракта является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями при осуществлении закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, за исключением работ, указанных в подпункте 2 настоящего пункта. Цена такого контракта должна превышать размер, установленный Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями при осуществлении закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, и составлять не более чем 
5 млн. рублей, в случае если контракт заключен по результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, 
в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации;

2) предметом контракта является строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов капитального строительства, включая приобретение оборудования, входящего в смету строительства, реконструкции, технического перевооружения, и (или) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научного руководства.

4. Настоящий Порядок не применяется в отношении контрактов, валютой которых не является рубль Российской Федерации.

5. Изменение условий контракта в соответствии с настоящим Порядком оформляется дополнительным соглашением к контракту, основанием для подготовки которого является:

1) направленное в адрес заказчика в письменной форме обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием невозможности исполнения контракта без изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) решение заказчика, принятое с учетом пункта 6 настоящего Порядка. Заказчик не вправе принимать решение об увеличении цены контракта, цены единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги без обращения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

6. Заказчик принимает решение о внесении изменений в контракт
исходя из:

1) необходимости исполнения в первоочередном порядке контрактов, предметом которых является поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства);

2) необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) программ, федеральных целевых программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов государственной власти (органов местного самоуправления), а также принятых в установленном порядке решений 
о предоставлении средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений;

3) объема фактически исполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на момент принятия решения о внесении в него изменений;

4) утвержденного и доведенного до заказчика объема финансового обеспечения на принятие и (или) исполнение в 2015 году обязательств 
по контрактам.

7. При подготовке дополнительного соглашения к контракту заказчик обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта, касающихся срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактом.

8. Расчет и обоснование изменений условий контракта, указанных 
в пункте 7 настоящего Порядка, оформляется приложением 
к дополнительному соглашению к контракту, которое является 
его неотъемлемой частью и подлежит размещению в реестре контрактов, заключенных заказчиками, в составе указанного дополнительного соглашения.

9. Дополнительное соглашение к контракту, заключенное 
в соответствии с настоящим Порядком, не может предусматривать увеличение количества поставляемого товара, объема выполняемых работ или оказываемых услуг.

10. Изменение срока исполнения контракта осуществляется 
по соглашению сторон в пределах 2015 года.

11. Цена контракта (за исключением контрактов, предметом которых является строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности) по соглашению сторон может быть увеличена в пределах значения, рассчитанного по формуле:

Цнов = (Ц – Сп) × ИКЦ + Сп   , где

Цнов – предельное значение новой цены контракта;

Ц – первоначальная цена контракта;

Сп – сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;

ИКЦ – индекс корректировки цен, установленный в соответствии 
с пунктом 12 настоящего Порядка.

12. Для целей настоящего Порядка Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями либо уполномоченными ими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления ежемесячно утверждаются индексы корректировки цен (ИКЦ) по каждому наименованию товаров, работ, услуг (наименованию групп товаров, работ, услуг), включённых в перечни, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка. Решением местной администрации для изменения цен контрактов могут применяться индексы, утверждаемые высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации либо уполномоченными ими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся соответствующие муниципальные образования.

13. Решение заказчика об уменьшении количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги может быть принято с учетом пункта 6 настоящего Порядка в целях перераспределения объемов финансового обеспечения, предусмотренного на закупки, доведенного 
до заказчика на 2015 год. При этом может быть увеличена цена единицы товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Порядка.

14. Цена единицы товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги в случае, указанном в пункте 13 настоящего Порядка, определяется в пределах значения, рассчитанного по формуле:

Цед. нов = ((К − Сп  ÷ Цед) × Цед × ИКЦ + Сп) ÷ К  , где

Цед.нов – предельное значение новой цены единицы товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

Цед – первоначальная цена единицы товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, предусмотренная контрактом;

К – количество товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, предусмотренного контрактом;

Сп – сумма перечисленных заказчиком средств по контракту;

ИКЦ – индекс корректировки цен, установленный в соответствии 
с пунктом 12 настоящего Порядка.

15. Цена контракта в случае, указанном в пункте 13 настоящего Порядка, по соглашению сторон может быть изменена в пределах значения, рассчитанного по формуле:

Цнов = Цед. нов × Кнов    , где

Цнов – предельное значение новой цены контракта;

Кнов – уменьшенное количество товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги;

Цед.нов – предельное значение новой цены единицы товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, определенной в соответствии 
с пунктом 14 настоящего Порядка.

16. Изменение цены контракта, предметом которого является строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научного руководства, осуществляется в пределах значения, рассчитанного по формуле:

Цнов = Ц + Ц15 × (ИД15Н − ИД15) ÷ ИД15    , где

Цнов – предельное значение новой цены контракта;

Ц – первоначальная цена контракта;

Ц15 – объем платежей в соответствии с условиями контракта 
в 2015 году;

ИД15 – прогнозный индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования» 2015 года в процентах 
к 2014 году, одобренный Правительством Российской Федерации, актуальный на момент принятия нормативного правового акта 
о предоставлении бюджетных средств из бюджета бюджетной системы Российской Федерации на реализацию инвестиционного проекта 
по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научного руководства;

ИД15Н – прогнозный индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования» 2015 года в процентах 
к 2014 году, одобренный Правительством Российской Федерации, 
действующий на дату изменения контракта.

17. При изменении цены контракта, предметом которого является строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научного руководства, согласованные заказчиком и подрядчиком размеры затрат, подлежащие включению в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
не должны превышать действующие сметные нормативы на отдельные виды затрат, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями при осуществлении закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд могут быть установлены иные особенности внесения изменений в контракты в части изменения 
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, предметом которых является строительство, реконструкция и техническое перевооружению объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научного руководства, в том числе предусмотрено применение вместо индексов-дефляторов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, иных индексов (коэффициентов), обеспечивающих расчет предельного значения, увеличения цены контракта.

____________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 
срок исполнения которых завершается в 2015 году»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, 
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления 
в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения которых завершается в 2015 году» (далее – проект постановления) разработан Минэкономразвития России в целях реализации антикризисных мер, предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 16 января 2015 г. № ИШ-П13-125.

Проектом постановления устанавливается порядок изменения по соглашению сторон существенных условий контрактов со сроком исполнения свыше 6 месяцев и завершающихся в 2015 году в части срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до 1 января 2014 г.), срок исполнения которых завершается в 2015 году (далее – контракт).

Проект постановления предусматривает возможность изменения указанных условий исходя из:

необходимости исполнения в первоочередном порядке контрактов, предметом которых является поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственные средства);

необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) программ, федеральных целевых программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов государственной власти (органов местного самоуправления), а также принятых в установленном порядке решений о предоставлении средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений;

объема фактически исполненных обязательств, предусмотренных контрактом, на момент принятия решения о внесении в него изменений;

утвержденного и доведенного до заказчика объема финансового обеспечения на принятие и (или) исполнение в 2015 году обязательств по контрактам.

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительных затрат из средств федерального бюджета.